项目变更申请 / 版本 1.0



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目变更申请 | | |
|  |  |  |  |
| **申请人:** | 石唯妍 | **申请日期:** | 2020-4-2 |
|  |  |  |  |
| **申请编号:** | 01 | **工作组:** | 石唯妍小组 |
|  |  |  |  |
| **重要性** |  |  |  |
| **(紧急, 高, 中, 低):** | 紧急 |  |  |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  | **变更概述** | | |
|  |  |  |  |
| 甲方要求添加新功能 |  |  |  |
|  |  |  |  |

**变更详情**

甲方要求实现可以在手机上消息报送的功能，提出时间2020年4月2日

**变更原因及预期收益**

为了更好实现系统功能的便捷化，使得用户可以更加方便的看到消息。

**预计的变更评估成本**

变更需要2天时间，花费3000元。

**预计费用 (人民币): 3000元** **预计时间 (小时): 48小时**

**评估人: 石唯妍** **日期: 2020-4-2**

**评估授权**

对所申请变更将 / 不进行评估，以上评估费用将由甲方 / 乙方支付。

**甲方:xxx 山东省政府管理人员**

**乙方: 石唯妍**

<姓名>, <职务>

<姓名>, **项目经理**

**签名:xxx**

**签名:石唯妍**

**日期:** **日期:**

**变更预计影响 (成本，资源，时间等)**

讨论不同情况下（例如，实施变更，部分实施变更，不实施变更）的风险及后续影响（例如，成本的变化、进度的变化、对其它交付件的影响等）。

**影响 (高, 中, 低): 中** **复杂性 (高, 中, 低): 中**



项目变更申请 / 版本 1

**变更预计影响 (成本，资源，时间等)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预计费用 (人民币):** | | 3000元 |  | **预计时间 (小时):** |  | 48小时 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **评估人:** | | 石唯妍 |  | **日期:** |  | 2020年4月2日 |
|  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | | |  |  |
|  |  | **受影响交付件列表** | | |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
| 以下交付件与此次变更相关： | | |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  |  |
| **交付件编号** |  | | **描述** | |  | **版本** |
|  |  |  |  | |  |  |
| 需求文档 |  |  | 修改需求 | |  | 2.0 |
| 进度计划 |  |  | 修改进度计划 | |  | 2.0 |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | **决定** | |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 对上述变更的实施决定如下： | | |  |  |  |  |
| 批准 | | |  |  |  |  |
| 延期再议 | | |  |  |  |  |
| 需要由甲方追加金费进一步评估 | | |  |  |  |  |
| 需要由乙方追加金费进一步评估 | | |  |  |  |  |
| 拒绝 | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| **甲方:山东省政府管理部门** | | |  | **乙方:石唯妍** |  |  |
| <姓名>, <职务>xxx 管理人员 | | |  | <姓名>, **项目经理** |  |  |
| **签名:xxx** | | |  | **签名:石唯妍** |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| **日期:2020年4月2日** | | |  | **日期:2020年4月2日** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |



2